IT0002


Sprint Planning Stories:

Story 4: CountandShowLed

Story 3: ButtonsCounter

Story 2: LedDemoApp

Daily Scrum Fragen:



Daily Scrum Meeting 1

10:15

EW1:

Was wurde vor dem letzten Meeting gemacht: Abschluss Story 1, eingecheckt

Was wird bis zum nächsten Meeting gemacht: Start der Story 4

Irgendwelche anderen Anmerkungen: -

EW2:

Was wurde vor dem letzten Meeting gemacht: Entwicklung von Story 2

Was wird bis zum nächsten Meeting gemacht: Einchecken von Story 2

Irgendwelche anderen Anmerkungen: -

EW3:

Was wurde vor dem letzten Meeting gemacht: Start Story 3

Was wird bis zum nächsten Meeting gemacht: Testfälle definiert, Programmieren

Irgendwelche anderen Anmerkungen: -

Daily Scrum Meeting 2:

11:00

EW1:

Was wurde vor dem letzten Meeting gemacht: Story 4 Entwicklung abgeschlossen, Tests folgen noch

Was wird bis zum nächsten Meeting gemacht: Abschließen der Tests und einchecken

Irgendwelche anderen Anmerkungen: -

EW2:

Was wurde vor dem letzten Meeting gemacht: Story 2 Tests abgeschlossen und eingecheckt

Was wird bis zum nächsten Meeting gemacht: Start der Story 5, Testfälle Schreiben

Irgendwelche anderen Anmerkungen: -

EW3:

Was wurde vor dem letzten Meeting gemacht: Story 3 Fertig und Tests abgeschlossen. Story 3 eingecheckt.

Was wird bis zum nächsten Meeting gemacht: Start der Story 6, Testfälle Schreiben

Irgendwelche anderen Anmerkungen: -

Retro:

Story 2 benötigte mehr Zeit, da das einchecken der Änderungen zu einem Fehler führte. Story 3 konnte früher als geplant abgeschlossen werden. Story 4 ist wie zuerst abgeschätzt komplexer, liegt aber trotzdem in time.

Burn Down Chart:

